QANIVA

React Native + Unity 3D Mobile MVP Başlangıç Blueprint’i

Ürün kapsamı • React Native ürün kabuğu • Unity 3D simülasyon • deterministic clinical engine • AI katmanı • agent/skill yapısı • 4 haftalık icra planı

Hazırlanma tarihi: 30 Ağustos 2026
Amaç: İlk kullanıcı/kurum outreach’i için çalışan, etkileyici ve test edilebilir MVP

# 1. Karar Özeti: Qaniva için şimdi ne yapalım?

Bu belge, sağlanan iki Qaniva raporu ve 105 state’lik Full Code ekran envanterini, 30 Ağustos 2026 itibarıyla güncel React Native, Expo development build, Unity as a Library, mobil dağıtım ve mağaza politikalarıyla birleştirerek “yarın repo açsak nasıl başlarız?” sorusuna cevap verir.

Ana karar — MVP’yi 2.5D yerine 3D yapmak mantıklı; ancak “3D açık dünya” değil, tek bir yeniden kullanılabilir klinik oda + modüler hasta/prop sistemi + deterministic simulation engine yaklaşımı öneriyorum. 3D, içerik üretimini ve sahne varyasyonlarını kolaylaştıran presentation layer olmalı; ürünün klinik gerçeği 3D objelerde veya LLM promptlarında değil, test edilebilir case/state verisinde yaşamalı.

İlk outreach MVP’si için hedef 6–10 vaka değil: 2 çok güçlü üretim kalitesinde vaka + 1 üçüncü kısa varyasyon yeterli. STEMI ve Anafilaksi ideal başlangıç; üçüncü vaka Hiperkalemi, SVT veya Tansiyon pnömotoraks olabilir.

Ekip React Native/TypeScript tecrübesini ürün kabuğunda kullansın; Unity 6 + URP yalnızca tam ekran 3D simülasyon runtime’ı olsun. Böylece Home, Cases, Profile, Progress ve Debrief React Native’de hızlı geliştirilirken; hasta, oda, kamera, animasyon ve prosedür görselleştirmesi Unity’de kalır.

Clinical engine’i Unity’den bağımsız saf C# assembly olarak yazın. React Native klinik kural üretmez; Unity de klinik gerçeğin kaynağı olmaz. RN simülasyonu başlatır/bitirir ve ürün akışını yönetir; Unity kullanıcı aksiyonlarını C# engine’e iletir ve çıkan StateSnapshot/PresentationCue verisini görselleştirir.

Backend’i “ince” tutun: auth, case version dağıtımı, attempt/event upload, AI gateway ve analytics. MVP’de microservice yok.

AI sadece anamnez/patient dialogue ve debrief anlatımı için kullanılsın; vitals, lab, ilaç sonucu, skor ve state geçişini LLM üretmesin.

İlk dağıtım App Store public launch olmak zorunda değil: iOS TestFlight ve Android internal/closed test linkleriyle mail outreach yapılabilir.

Başarı metriği “grafik güzel mi?” değil: case completion, kritik aksiyon latency, replay ve kullanıcı “bunu tekrar çözmek isterim” sinyali.

# 2. Raporlardan çıkan ürün omurgası

Sağlanan Full Code teardown raporunun en önemli tespiti, rakibin değerinin büyük kısmının 3D görselden değil; case schema, action catalog, state sonuçları, scoring, debrief ve içerik kütüphanesi kombinasyonundan geldiğidir. Aynı rapor, Qaniva için “medical truth deterministic engine’de, LLM presentation/tutor/debrief katmanında” ilkesini öneriyor. Kapsamlı strateji raporu da v1 için FSM/DAG motorunu, dynamic vitals’ı, AI patient’ı, deep debrief’i ve Educator Lite’ı çekirdek; “3D open world”ü ise açıkça v1 dışı olarak konumluyor.

| Kaynak bulgu | MVP’ye etkisi |
| --- | --- |
| Full Code: 3D hasta + dinamik kötüleşme + scoring + Patient/Tutor AI | 3D sahne faydalı ama state engine’e bağlı bir görsel katman olacak. |
| Full Code ekran envanteri: 105 ekran/state | Birebir kopyalama yok; outreach MVP’si yaklaşık 18–24 kullanıcı-visible state ile çözülebilir. |
| Qaniva raporu: action order ve timing scoring fırsatı | Engine’in ilk günden event timeline üretmesi şart. |
| Qaniva raporu: 5 ana mobil alan önerisi | Patient / Examine / Orders / Treat / More yapısını koruyabiliriz. |
| Qaniva raporu: clinician review ve version metadata | Her case code gibi versioned artifact olmalı. |
| Qaniva raporu: gerçek hasta CDS değil | MVP fictional/synthetic vakalarla sınırlı tutulmalı. |

## 2.1 105 state’ten MVP’ye indirgeme

CSV envanterinde 105 state bulunuyor: 61 “Belgeli”, 25 “Yakalanacak”, 19 “Doğrulandı”. En yoğun alanlar Sonuç (10), Educator Dashboard (10), Investigate (8), Simülasyon (8), Case Library (7), Profil (7). İlk mail/outreach MVP’sinde dashboard, creator, subscription, challenges ve offline gibi alanları kesiyoruz.

| MVP akışı | Gerekli state örnekleri |
| --- | --- |
| Launch/Home | Splash, Home, Case card, case briefing |
| Simulation room | Main room, vitals monitor, timer, action feedback |
| Patient | Background + text Patient AI chat |
| Examine | System list + selected finding result |
| Orders | Lab/ECG/imaging list + result viewer |
| Treat | Medication/procedure picker + result |
| More | Differential, consult, disposition, case log |
| Results | Overall, clinical timeline, missed/harmful, debrief, replay |

# 3. 3D kararı: Neden evet, ama sınırları ne?

Önceki raporda 2D/2.5D tercihinin gerekçesi daha küçük uygulama, daha düşük GPU/batarya ve hızlı iterasyondu. Bu gerekçeler hâlâ doğru. Buna rağmen sizin yeni önceliğiniz – hasta değişimi, sahne varyasyonu ve hastane içi objeleri tekrar kullanılabilir hale getirmek – 3D’yi mantıklı hale getiriyor. Buradaki kritik fark 3D’yi “grafik projesi” değil “modüler içerik sistemi” olarak tasarlamak.

| 3D’den kazanım | Nasıl kullanacağız |
| --- | --- |
| Hasta varyasyonu | Tek humanoid rig; skin/saç/kıyafet/beden varyantları; aynı animation controller. |
| Klinik durum görünümü | Nefes darlığı, bilinç, ağrı, arrest gibi az sayıda state-driven animasyon/blendshape. |
| Oda varyasyonu | Resus odası prefab; monitör, trolley, oksijen, IV pole gibi slot tabanlı props. |
| Farklı setting | Aynı asset setinden ED bay / ward / ambulance benzeri prefab kombinasyonu; MVP’de yalnızca bir ana oda. |
| Kamera | Sabit/yarı sabit sinematik kamera; serbest dolaşım yok. |
| İçerik güncelleme | Case-specific asset referanslarını Addressables ile paketleyip gerektiğinde uzaktan dağıtma. |

MVP 3D bütçesi — 1 oda, 1 ana yatak, 1 monitor prefab, 1 trolley, 1 oxygen/IV seti, 2 hasta görünümü, 6–10 temel animasyon. “Her vakaya yeni sahne” yaklaşımı yerine aynı sahnenin data-driven varyasyonları.

## 3.1 Mobile 3D performans kuralları

Unity 6 URP. Realtime global illumination yok; mümkün olduğunca baked lighting/lightmaps.

1 ana shadow-casting light; diğer ışıklar baked veya shadow’suz.

LOD Group kullanımı; arka plan prop’ları düşük poly. Gereksiz rigged obje yok.

Texture atlas + ASTC/ETC2 platform profilleri; 4K texture yok. Hasta yüzü/elleri dışında 1K/2K yeterli.

Material sayısı ve draw call sayısını düşük tutun; aynı prop’larda GPU instancing.

Particles yalnızca gerekli klinik feedback’lerde; post-processing minimum.

Hedef: orta segment cihazda kararlı 30 FPS; iyi cihazda 60 FPS opsiyon. Frame budget raporlanmalı.

Profiler mutlaka gerçek iOS/Android cihazda çalıştırılmalı; Editor FPS’i kabul kriteri değil.

# 4. Önerilen Tech Stack

| Katman | Öneri | Neden |
| --- | --- | --- |
| Mobile app shell | React Native + TypeScript (Expo development build veya RN CLI) | Ekip tecrübesini korur; Home, Cases, Profile, Progress, Debrief, auth, analytics ve native product UI hızlı iterasyon edilir. |
| 3D simulation runtime | Unity 6 LTS/6000.x + C# + URP, Unity as a Library | RN içinden tam ekran simülasyon modülü olarak açılır; güçlü 3D/animation/tooling, mobile profiler ve Addressables sağlar. |
| RN state/navigation | Expo Router veya React Navigation + Zustand + TanStack Query | Ürün navigation/state/server-cache tarafını Unity’den ayırır; TypeScript ekosistemi ve test edilebilir contracts. |
| Clinical Core | Pure C# .NET-compatible assembly | Unity bağımlılığı olmadan deterministic state machine, scoring ve replay testleri. |
| Case format | JSON (schema validated) + version + asset keys | Case içerik ve presentation birbirinden ayrılır; RN/Unity/backend aynı versioned kontratı konuşur. |
| Backend API | NestJS (önerilen) veya FastAPI | RN/TS tecrübesi nedeniyle NestJS doğal tercih; auth, attempts, AI, case manifest için ince BFF/API. |
| Database | PostgreSQL + JSONB | User/attempt relational; case graph ve logs esnek. |
| Managed backend | Supabase Postgres/Auth/Storage opsiyonel | Hızlı MVP. RN SDK kullanabilir; yine de Unity’nin doğrudan DB’ye bağlanması yerine BFF tercih edilir. |
| Object storage/CDN | S3-compatible / Supabase Storage + CDN | ECG, imaging, audio, 3D/Addressable bundle ve thumbnail asset’leri. |
| AI Gateway | Provider-agnostic backend adapter + JSON schema output | Model/vendor değişimi; prompt ve safety versioning. |
| Analytics | PostHog/Amplitude/Firebase Analytics veya first-party event endpoint | RN funnel + Unity action timeline aynı attemptId üzerinden korele edilir. |
| Observability | Sentry React Native + Unity/backend structured logs | RN crash, Unity runtime error, API ve AI failure görünürlüğü. |
| CI/CD | GitHub Actions + EAS Build/Submit + Unity build pipeline | RN native app build/signing ile Unity exported library artifact’ını tek release akışında birleştirir. |
| Design/3D content | Figma + Blender + licensed assets + Git LFS | Product UI React Native design systeminde; 3D pipeline ayrı ve modüler tutulur. |

React Native + Unity kararı — Bu ekip için önerilen v1 mimarisi hibrittir: React Native ürün kabuğu, Unity yalnızca tam ekran 3D simülasyon modülü. Unity as a Library iOS/Android’da native host uygulamaya gömülebilir; güncel Unity dokümantasyonunda mobilde yalnız full-screen rendering desteklendiği için simülasyonu RN ekranının küçük bir parçasına yerleştirmeye çalışmayın. Navigation modeli “RN screen → full-screen Unity simulation → RN results/debrief” olsun. Expo kullanılırsa Expo Go değil, custom native code destekleyen Development Build/Prebuild akışı gerekir. Bridge küçük tutulmalı: startSimulation(config), sendAction/event, simulationCompleted(summary), runtimeError. İlk 2–3 günde iOS ve Android bridge smoke test alınmadan ürün geliştirmesine derinleşmeyin.

# 5. Teknik mimari

## 5.1 Runtime ayrımı

React Native Product Shell (TypeScript) ├─ Home / Cases / Case Briefing ├─ Auth / Profile / Progress ├─ Results / Timeline / Debrief ├─ Analytics / Notifications / Feedback └─ UnityHostScreen (full-screen) │ startSimulation(caseId, attemptId, locale, difficulty) ▼ Native Bridge (iOS + Android) │ lifecycle + typed messages ▼ Unity Presentation Runtime ├─ Room / Patient / Monitor / Camera ├─ Animation / Presentation Adapters └─ In-simulation action UI (yalnız gerekli olanlar) │ PlayerAction ▼ Clinical.Core (PURE C#) ├─ CaseDefinition ├─ SimulationState ├─ RuleEvaluator ├─ Timeline/EventLog ├─ ScoringEngine └─ Deterministic RNG (seeded, gerekirse) │ StateSnapshot + PresentationCue ▼ Unity visual update │ simulationCompleted / attempt summary ▼ React Native Results + Debrief Backend ├─ Auth / User / Progress ├─ Case Manifest + Versions ├─ Attempt/Event Upload ├─ AI Gateway (Patient + Debrief) └─ Admin/Analytics API

Ürün iki runtime taşır ama sorumlulukları nettir: React Native uygulama lifecycle/navigation/product UI’ı yönetir; Unity yalnız simülasyon sırasında aktive edilir. RN ile Unity arasında “paylaşılan global state” kurmayın. Bridge üzerinden yalnız versioned, küçük mesajlar ve attemptId taşıyın. Unity simülasyon çıkışında özet/timeline referansını RN’e döndürür; uzun event log backend’e veya local persistence katmanına yazılır.

## 5.2 Altın kural: engine Unity’den bağımsız

Case logic’i MonoBehaviour, Animator callback veya scene object state’i içinde saklamayın. Engine aynı case JSON’u ve aynı action sequence’i aldığında Unity Editor’den bağımsız şekilde aynı timeline, final state ve score’u üretmeli. Bu, klinik güvenilirlik, regression test ve gelecekte web/headless replay için en kritik mimari karardır.

| Domain object | Minimum alanlar |
| --- | --- |
| CaseDefinition | id, version, title, learningObjectives, initialState, allowedActions, transitions, rubric, presentationProfile |
| PatientState | vitals, airway, breathing, circulation, neuro, pain, rhythm, hiddenFlags, elapsedTime |
| ActionDefinition | id, type, params, preconditions, timeCost, effects, resultTemplate, criterionIds, visibility |
| TransitionRule | condition, priority, delay, stateDelta, terminalState, presentationCue |
| Criterion | criticality, acceptedActions, timingWindow, stateConstraints, scoreRule, rationale, evidenceRefs |
| AttemptEvent | seq, simTime, actionId, params, beforeHash, afterHash, triggeredRules, scoreDelta |
| AIContext | persona, allowedFactIds, disclosedFactIds, currentStateSummary, safetyPolicyVersion |

# 6. Case şeması: ilk gerçek teknik sözleşme

İlk haftanın en önemli çıktısı güzel oda değil, vaka şemasıdır. Aşağıdaki gibi versioned ve test edilebilir bir kontrat kullanın:

{ "id": "stemi_001", "version": 3, "scene": "ed_resus_v1", "patientVisual": "male_58_v1", "initialState": {"hr": 104, "sbp": 146, "spo2": 96, "pain": 8}, "hiddenFacts": ["chest_pain_45m", "no_aspirin_allergy"], "actions": [ {"id":"ecg_12lead", "type":"order", "timeCostSec":120, "effects":[{"setFlag":"stemi_ecg_available"}]}, {"id":"aspirin_300", "type":"medication", "timeCostSec":30, "preconditions":["no_active_bleeding"], "effects":[{"setFlag":"aspirin_given"}]} ], "transitions": [ {"when":"elapsedSec > 600 && !reperfusion_activated", "effects":[{"delta":"sbp", "value":-25},{"setFlag":"deteriorating"}]} ], "rubric": [ {"criterion":"time_to_ecg", "critical":true, "fullBeforeSec":600} ] }

Gerçek şemada her klinik sayı ve karar klinisyen review’dan geçmeli; örnek yalnızca software contract mantığını göstermek içindir.

# 7. Deterministic Simulation Engine v0

LoadCase(caseVersion) → immutable CaseDefinition.

Initialize() → initial PatientState + simTime=0 + empty event log.

GetAvailableActions() → precondition/visibility kurallarına göre action listesi.

ApplyAction(actionId, params) → validation → time cost → action effect → transition evaluation → new state.

Emit EventLog entry → before/after state hash + triggered rules.

EvaluateTerminal() → discharge/admit/death/complete gibi terminal state.

ScoreAttempt() → rubric üzerinde critical/timing/efficiency/treatment/disposition skorları.

BuildDebriefFacts() → LLM’den bağımsız, yapılandırılmış doğru/kaçırılan/geciken/harmful kararlar.

Replay invariant — Aynı case version + aynı action sequence + aynı seed = aynı final state + aynı skor. CI’da bu garanti regression test olarak koşmalı.

# 8. AI katmanı: minimum ama güvenli

Outreach MVP’sinde AI’yi ürünün her yerine dağıtmayın. İki kullanım yeterli: (1) text Patient AI anamnez; (2) case sonunda kişiselleştirilmiş debrief anlatımı. Tutor, voice, authoring assistant ve adaptive next-case sonraki faz.

| AI feature | Input | LLM ne yapabilir? | LLM ne yapamaz? |
| --- | --- | --- | --- |
| Patient AI | User question + allowed fact IDs + persona + disclosed facts | Soruyu anlamlandırır, tanımlı facts içinden doğal cevap üretir. | Yeni semptom, vital, ilaç, geçmiş veya tanı uyduramaz; state değiştiremez. |
| Debrief AI | Deterministic timeline + rubric results + approved evidence notes | Kullanıcının reasoning pattern’ini açıklar ve öğretici metne dönüştürür. | Skoru yeniden hesaplayamaz, doğru yolu icat edemez. |

Backend-only API keys; Unity binary içinde LLM secret yok.

Her model yanıtı JSON schema/structured output ile doğrulanır.

Allowed-facts IDs cevapla birlikte geri istenir; unknown fact tespitinde response reject/fallback.

Fallback deterministic template: AI timeout/invalid response olduğunda simülasyon durmaz.

Prompt version, model id, latency, schema validation sonucu ve safety flag loglanır.

Gerçek hasta sorusu tespit edilirse “bu uygulama eğitim simülasyonudur” sınırı korunur.

# 9. 3D sahne ve asset mimarisi

Assets/Qaniva/ Scenes/ Bootstrap.unity Shell.unity Rooms/ED_Resus.unity Prefabs/ Patient/PatientRig.prefab Equipment/VitalMonitor.prefab Equipment/IVPole.prefab Environment/Bed.prefab PresentationProfiles/ stemi_001.asset anaphylaxis_001.asset Animations/ Idle, DistressMild, DistressSevere, Unconscious, Arrest, Recovery Addressables/ CoreRoom PatientVariants CaseMedia UI/ Screens, Components, USS, UXML

| Presentation profile | Örnek |
| --- | --- |
| roomKey | ed_resus_v1 |
| patientVariant | male_58_v1 |
| animationStateAtStart | distress_mild |
| monitorLayout | ed_standard |
| requiredProps | oxygen_wall, iv_pole, crash_cart |
| cameraPreset | bedside_01 |
| audioProfile | room_ambience_low |

Bu yapı, vaka mantığını sahne dosyasına gömmek yerine vaka → presentation profile → prefab/asset key zinciri kurar. Aynı STEMI case’i ileride ambulance presentation profile ile yeniden oynatılabilir; clinical core değişmez.

# 10. Outreach MVP kullanıcı deneyimi

| Adım | Ekran/interaction | Kabul kriteri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Home | React Native — tek ana CTA: “Vakayı Başlat”. Login optional/guest. |
| 2 | Case Briefing | React Native — chief complaint + triage + learning teaser; diagnosis spoiler yok. |
| 3 | 3D Room | Unity full-screen — hasta + vitals + timer + 5 ana action button. İlk 3 saniyede anlaşılır. |
| 4 | Patient | Unity içinde text anamnez veya RN-overlay yerine Unity-native minimal panel; Patient AI backend gateway’e gider. |
| 5 | Examine | Unity — sistem listesi; seçince kısa bulgu + gerekiyorsa audio/image. |
| 6 | Orders | Unity — ECG/lab/imaging. Result hazır olana kadar sim time ilerleyebilir. |
| 7 | Treat | Unity — drug/procedure; dose/route gerekli vakalarda parametreli. |
| 8 | More | Unity — Differential + consult + disposition + case log. |
| 9 | Debrief | React Native — timeline: “2:12 ECG / 3:05 aspirin / 11:40 activation”; critical/missed/harmful. |
| 10 | Replay/Share | React Native — tekrar dene + beta feedback. Replay UnityHostScreen’i aynı/new attempt config ile açar. |

# 11. AI geliştirme agent’ları ve skill sistemi

Buradaki “agent”ları production uygulamasının içinde çalışan otonom klinik aktörler olarak değil, geliştirme ekibinin kod/asset/content işini hızlandıran uzman yazılım agent’ları olarak tasarlamak en güvenli ve verimli yaklaşım. Tek dev agent’a tüm repo yetkisi verip “Qaniva’yı yap” demek yerine, deterministik acceptance criteria ile sınırlandırılmış uzman roller kullanın.

| Agent | Sorumluluk | Ana çıktı | Yazmaması gereken alan |
| --- | --- | --- | --- |
| Director / Integrator | Scope, task decomposition, PR acceptance, dependency ordering | Sprint plan, issue specs, merge checklist | Klinik gerçek veya 3D asset üretimini tek başına onaylamaz |
| Clinical Schema Agent | Case JSON/schema, rubric mapping, clinical content diffs | Case draft + validation report | Clinician approval olmadan publish etmez |
| Simulation Core Agent | Pure C# FSM/rules/scoring/timeline | Unit-tested core assembly | Unity scene/UI koduna klinik logic gömmez |
| Unity 3D Agent | Scene/prefab, state→animation adapters, Unity as a Library lifecycle, mobile perf | Reusable room/patient prefabs + exported Unity library build | Case medical truth değiştirmez |
| React Native Product Agent | RN navigation, screens, app state, UnityHostScreen, bridge JS/TS contract | Home/Cases/Results/Profile + typed Unity bridge | Engine rule kopyalamaz; Unity scene logic yazmaz |
| Backend/API Agent | Auth, cases, attempts, AI gateway, storage; RN/Unity contract endpoints | API + migrations + contract tests | Client secret sızdırmaz |
| AI Safety Agent | Patient/debrief prompt contract, schemas, evals, fallback | Golden eval set + guardrails | Clinical outcome üretmez |
| QA/Replay Agent | Determinism, regression, device test, scenario paths | Test matrix + bug report | Beklenen sonucu prompttan tahmin etmez |
| Release Agent | Build, signing checklist, TestFlight/Play test, crash symbols | Beta artifacts + release notes | Store policy beyanlarını doğrulamadan doldurmaz |

## 11.1 Skill nedir ve nasıl yazılmalı?

Skill, agent’ın her görevde yeniden öğrenmemesi gereken kalıcı çalışma sözleşmesidir. Her skill kısa olmalı; “nasıl düşün” yerine repo gerçekleri, invariants, komutlar ve kabul kriterlerini içermeli.

skills/ qaniva-product-scope/SKILL.md clinical-case-schema/SKILL.md deterministic-engine/SKILL.md react-native-product-shell/SKILL.md rn-unity-bridge/SKILL.md unity-mobile-3d/SKILL.md backend-contracts/SKILL.md ai-patient-safety/SKILL.md qa-replay/SKILL.md release-mobile/SKILL.md

| Skill bölümü | İçerik |
| --- | --- |
| Purpose | Bu skill hangi işi çözer? |
| Inputs | Hangi dosya/contract zorunlu okunur? |
| Invariants | Asla bozulmaması gereken kurallar. Örn. LLM state mutate etmez. |
| Commands | Test/build/lint/validation komutları. |
| Definition of Done | Makineyle doğrulanabilir acceptance criteria. |
| Forbidden shortcuts | Örn. hard-code clinical result, scene içinde hidden truth, test silme. |
| Handoff format | Bir sonraki agent’a hangi dosya/rapor bırakılır? |

# 12. Monorepo önerisi

qaniva/ README.md AGENTS.md docs/ product/MVP_SCOPE.md architecture/ADR-001-rn-unity-hybrid.md architecture/ADR-002-deterministic-core.md architecture/ADR-003-rn-unity-message-contract.md clinical/CASE_AUTHORING_GUIDE.md qa/DEVICE_MATRIX.md skills/ apps/ mobile/ # React Native + TypeScript app/ or src/ modules/unity-host/ tests/ unity/ QanivaSimulation/ Assets/Qaniva/... Packages/ ProjectSettings/ clinical-core/ Qaniva.Clinical.Core/ Qaniva.Clinical.Tests/ backend/ src/ tests/ migrations/ packages/ contracts/ # Zod/JSON schemas, event names, generated types cases/ schema/case.schema.json stemi_001/v1/case.json anaphylaxis_001/v1/case.json tools/ validate_case.py replay_case.py export_case_bundle.py .github/workflows/

Case JSON pull request’ları kod PR’ı gibi review edilir.

Her case değişikliğinde golden replay tests otomatik koşar.

Binary 3D assets Git LFS; kaynak Blender dosyaları ve lisans metadata’sı ayrı klasörde.

ADR (Architecture Decision Record) ile kritik kararlar yazılı tutulur; agent’ların mimariyi “yeniden icat etmesi” engellenir.

# 13. Agent çalışma protokolü

Director task spec yazar: amaç, dokunulacak dosyalar, out-of-scope, acceptance criteria.

Uzman agent önce ilgili skill + ADR + testleri okur.

Küçük diff üretir; tek görevde engine + UI + backend’i aynı anda değiştirmez.

Agent kendi testini yazar/çalıştırır ve komut çıktısını handoff’a ekler.

QA agent aynı action sequence’i headless core’da replay eder ve expected snapshot ile karşılaştırır.

Clinical değişiklik varsa hekim review checklist olmadan “done” sayılmaz.

Integrator yalnız green CI + review sonrası merge eder.

Her sprint sonunda skill/ADR güncellenir; prompt bilgisini kalıcı repo bilgisinden ayırın.

En önemli agent kuralı — Agent’lara “çalışıyor gibi görünüyorsa tamam” yetkisi vermeyin. Özellikle engine ve klinik içerikte çıktının doğrulanabilir test veya reviewer sign-off’u olmalı.

# 14. Test stratejisi

| Test katmanı | Örnek | Ne zaman |
| --- | --- | --- |
| Schema validation | case.json required fields, IDs unique, dangling criterion yok | Her PR |
| Pure core unit tests | precondition, time cost, transition priority, scoring | Her PR |
| Golden replay | STEMI ideal path → expected timeline/hash/score | Her engine/case değişikliği |
| Counterfactual replay | Aspirin gecikirse / harmful action olursa expected state | Case review |
| AI eval | allowed facts, role break, invalid schema, prompt injection | Prompt/model değişikliği |
| Unity play mode | state snapshot → expected visual cue/UI | Her UI/presentation PR |
| Device perf | FPS, memory, thermal, load time | Haftalık + release |
| End-to-end beta | new install → case → debrief → replay → feedback | Release candidate |

## 14.1 İlk iki vakanın “golden paths”i

Klinik detayları ekipteki hekim doğrulamalı. Software açısından her vaka için en az şu path’ler test fixture olmalı: ideal path, gecikmiş kritik aksiyon, yanlış ama zararsız path, harmful/contraindicated path, early disposition, AI unavailable path.

# 15. 4 haftalık email-ready MVP planı

Bu plan, “market-ready ürün” değil “insanlara mail atınca açıp 5–10 dakikada Qaniva’nın değerini anlayabilecekleri çalışan beta” hedefidir. 2 geliştirici paralel çalışabiliyorsa mümkün; 3D asset ve vaka review’unun erken başlaması kritik.

| Hafta | Tech A – Engine/Backend | Tech B – React Native/Unity | Clinical/Content | Çıkış kriteri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 (2–3 gün) | Repo, case schema spike, API skeleton | RN shell + Unity URP project + Unity as a Library iOS/Android bridge smoke test | STEMI + Anafilaksi blueprint | RN Home→Unity full-screen→RN Results round-trip + JSON load |
| 1 | Core FSM, event log, scoring v0, replay tests | RN Home/Cases/Briefing; Unity resus room, patient rig, monitor, action shell | STEMI v1 facts/rubric | STEMI ideal path headless + visual room |
| 2 | Orders/treat effects, case API, attempt upload | Unity Patient/Exam/Orders/Treat/More; RN attempt shell + navigation polish | STEMI review + Anafilaksi v1 | STEMI baştan sona oynanır |
| 3 | AI gateway, patient facts, debrief facts, analytics | RN Results/Timeline/Debrief; Unity patient AI UI + mobile perf + lifecycle hardening | Anafilaksi review + copy | 2 vaka end-to-end, no severe logic bug |
| 4 | Crash/error instrumentation, remote manifest, beta ops | RN onboarding/feedback + EAS/native release hardening; Unity bundle/version checks + 60–90s demo capture | Blind playtest fixes, third mini-case optional | TestFlight + Android test link + landing/demo + mail kit |

Scope cut list — İlk 4 haftada: subscription, social login, leaderboard, Daily Patient, Challenges, offline sync, Educator dashboard, Creator, voice AI, 5 environment, 20 avatar, open-world navigation, full physiology engine YOK.

# 16. İlk 72 saatte yapılacaklar

React Native app shell oluştur (TypeScript). Expo seçilecekse Development Build/Prebuild kullan; Expo Go’yu hedef runtime sayma. Aynı gün Unity 6 URP project oluştur ve simülasyonu Unity as a Library olarak iOS/Android host’a gömme spike’ını başlat.

Gerçek cihazda React Native → full-screen Unity → React Native dönüşünü iOS ve Android’de çalıştır. Lifecycle, orientation, audio focus, memory ve back-navigation sorunlarını daha işin başında görün.

clinical-core pure C# project aç; Unity’den referanslanabilir assembly boundary ve RN/Unity message contract şemalarını kur.

case.schema.json v0 yaz; STEMI için sadece 5 action + 2 transition içeren toy case oluştur.

Headless replay CLI/test yaz: JSON + action list → event timeline.

Unity’de placeholder cube/humanoid + vitals text ile toy case’i çalıştır; RN’den caseId/attemptId gönderip completion event’ini RN Results ekranında göster.

Backend /health, /cases/:id, /attempts endpoints ve AI gateway stub oluştur.

Figma’da yalnız 10 ekranlık happy-path wireframe oluştur.

İlk asset lisans tablosunu aç: source, license, allowed commercial use, attribution, modification.

CI: core tests + case schema validation. Merge için green şartı koy.

# 17. Mail atmak için MVP paketi nasıl görünmeli?

| Parça | Minimum içerik |
| --- | --- |
| Beta link | iOS TestFlight public/invite link + Android internal/closed test opt-in. |
| Landing page | 30 saniyede ne olduğu, 3 screenshot/GIF, “5 dakikalık beta” CTA, feedback form. |
| 90 sn demo | Briefing → 3D room → ECG/order → deterioration/treatment → clinical timeline → debrief. |
| 1-page PDF | Problem, neden quiz değil, deterministic engine, clinician-reviewed cases, pilot CTA. |
| Feedback form | Rol/sınıf, anlaşılabilirlik, realism, en değerli/boş özellik, tekrar kullanır mı, pilot görüşmesi ister mi. |
| Educator email | “uygulamayı satın alın” değil; 15 dakikalık demo + 2 haftalık mini pilot daveti. |
| Telemetry | Mail cohort/ref code → install/start/completion/replay ölçümü. |

## 17.1 Beta dağıtım gerçekleri

Apple TestFlight dış testlerde e-posta veya public invitation link ile çok sayıda testere dağıtımı destekler; public App Store release beklemeniz gerekmez. Google Play internal testing ilk QA için 100 testere kadar hızlı dağıtım sağlar; daha geniş kullanıcı için closed testing kullanılabilir. Bu nedenle ilk mail kampanyasının teknik hedefi “store approval” değil, erişilebilir beta link + temiz onboarding olmalı.

# 18. Medical eğitim uygulaması olarak mağaza ve veri sınırları

Apple, tanı/tedavi için kullanılabilecek veya yanlış medikal bilgi sunabilecek app’leri daha sıkı inceler. Ürün metadatası ve UX, Qaniva’yı fictional/synthetic eğitim simülasyonu olarak açıkça konumlandırmalı.

Gerçek hasta girişi/clinical decision support özelliği MVP’de bulunmamalı.

Privacy policy launch öncesi hazır olmalı; hangi analytics ve AI verisinin toplandığı, retention ve deletion açık olmalı.

Google Play health/medical apps için Health apps declaration ve privacy policy gerektirir; disclaimer/regulatory proof gereksinimleri intended functionality’ye göre değişir.

AI chat log ve kullanıcı performans verisi minimum tutulmalı. Voice MVP dışı olduğundan ekstra sensitive-data yüzeyi açılmamış olur.

Medical content’in author/reviewer/version/evidence metadata’sı yalnız akademik güven için değil, mağaza incelemesinde doğruluk anlatısı için de faydalıdır.

# 19. Şimdi alınması gereken 12 mimari karar (ADR listesi)

| ADR | Önerilen karar |
| --- | --- |
| ADR-001 | MVP client = React Native product shell + full-screen Unity simulation module. |
| ADR-002 | Clinical core pure C#; MonoBehaviour ve React Native state’inden bağımsız. |
| ADR-003 | Case content JSON + JSON Schema + semantic version; RN/Unity/backend aynı caseVersion kullanır. |
| ADR-004 | Presentation profile asset keys; clinical logic scene objelerinde veya RN componentlerinde değil. |
| ADR-005 | 1 reusable ED resus room; no open world; Unity yalnız simülasyon ekranında aktive. |
| ADR-006 | Backend modular monolith; REST API/BFF. RN ve Unity secret taşımıyor. |
| ADR-007 | Postgres; JSONB case/attempt extension fields. |
| ADR-008 | AI backend-only provider adapter; state mutation forbidden. |
| ADR-009 | Patient AI text-only v1; voice later. |
| ADR-010 | Golden replay tests are release gate. |
| ADR-011 | 2 production cases before feature expansion. |
| ADR-012 | Beta via TestFlight + Play testing; RN + embedded Unity release pipeline birlikte test edilir. |

# 20. Küçük ekipte paralel çalışma modeli

| Track | Günlük odak | Blocker olmaması için kontrat |
| --- | --- | --- |
| Track A – Engine/API | Core, schema, scoring, backend, AI gateway | case.schema.json + engine interface |
| Track B – RN/Unity Product | RN screens/navigation + Unity room/patient/action UI + bridge/lifecycle/performance | Typed start/completion/error messages + StateSnapshot/PresentationCue contract |
| Track C – Clinical/Content | Case blueprint, facts, accepted alternatives, rubric, review | Case authoring template + evidence metadata |
| Track D – Product/Outreach | Figma, landing, beta list, interviews, feedback | Stable happy path + build cadence |

Bu modelde 3D ekibi clinical logic beklemeden placeholder state’lerle, engine ekibi de final asset beklemeden headless tests ile ilerleyebilir. En güçlü hız kazanımı burada gelir.

# 21. MVP “Done” tanımı

iOS ve Android gerçek cihazda açılıyor; crash-free smoke test.

En az 2 case baştan sona oynanıyor.

Aynı action sequence headless ve Unity run’da aynı deterministic outcome/score üretiyor.

Hasta state’i en az 3 görsel state ile değişiyor (örn. mild distress → severe → recovery/arrest).

At least one timed deterioration rule kullanıcıya görünür ve debrief’te açıklanır.

Patient AI state dışı fact üretirse validation/fallback devreye giriyor.

Debrief timeline kritik/gecikmiş/gereksiz/harmful kararları açıklıyor.

Clinical reviewer her vakanın version’ını sign-off ediyor.

Analytics: case_start, action_taken, critical_action_latency, case_complete, replay_start, feedback_submit eventleri geliyor.

TestFlight + Android test linki; landing + 90 sn demo; feedback form hazır.

Mail alan kişi geliştiriciden yardım almadan 10 dakika içinde beta’yı kurup 1 vakayı tamamlayabiliyor.

# 22. En büyük riskler ve erken savunma

| Risk | Erken sinyal | Savunma |
| --- | --- | --- |
| 3D scope creep | İlk hafta oda asset’i engine’den fazla vakit alıyor | Placeholder asset, strict asset budget, 1 oda. |
| Agent code sprawl | Agent aynı işi farklı patternlerle yazıyor | ADR + skills + lint/tests + small PRs. |
| Clinical truth scattered | Sonuçlar scene/UI/backend’de hard-code | Core-only rule invariant + grep/review checklist. |
| LLM hallucination | Hasta yeni fact söylüyor | Fact-ID contract + post validation + fallback. |
| Case authoring yavaş | Her vaka kod değişikliği istiyor | JSON-driven engine; generic action/effect primitives. |
| Mobile perf | Thermal/FPS düşüyor | Baked lighting, asset budget, weekly device profile. |
| Beta installation friction | Mail recipient build kuramıyor | TestFlight/Play links, 1-page install guide, no forced signup. |
| MVP looks impressive but not useful | User replay etmiyor | Debrief/timing depth; 5 interview after first week. |

# 23. İlk vaka seçimi

| Öncelik | Vaka | Neden |
| --- | --- | --- |
| 1 | STEMI | ECG/order/treatment/timing/consult/disposition gibi engine primitive’lerinin çoğunu test eder; demo anlatısı güçlü. |
| 2 | Anafilaksi | Tek kritik first-line action + hızlı deterioration sayesinde “zaman ve yanlış sıra” farkını dramatik gösterir. |
| 3 (opsiyonel) | Hiperkalemi veya SVT | ECG/rhythm + medication sequencing; aynı oda ve assetlerle hızlı yeni içerik. |
| Sonra | DKA / Sepsis / Stroke | Daha fazla lab/timing/branching; engine oturduktan sonra. |

# 24. MVP altyapı maliyeti: nerede para harcamayın?

50–200 kişilik beta düzeyinde en büyük maliyet cloud değil, ekip zamanı ve 3D/medical content üretimidir. Managed Postgres/Auth/Storage free/low tiers başlangıç için yeterli olabilir; AI maliyeti yalnız Patient AI + Debrief çağrılarıyla limitlenebilir. Bu aşamada Kubernetes, microservices, dedicated GPU, vector database, full data warehouse veya enterprise observability satın almayın.

Önce free/low managed tiers; gerçek usage ölçülünce upgrade.

Remote Addressables ancak case media/app size gerçek problem olursa aktif edin; ilk beta tüm core assetleri bundle içinde taşıyabilir.

3D asset satın alırken lisans/rig kalitesi, polycount ve mobile suitability fiyatın önünde değerlendirilmelidir.

LLM routing: kısa Patient AI cevapları için düşük latency/cost model; daha uzun debrief için daha güçlü model. Vendor adapter ile değiştirilebilir.

# 25. Tek cümlelik uygulama sırası

Önerilen sıra — React Native shell + Unity-as-a-Library bridge smoke test → Case schema → pure C# deterministic engine → placeholder Unity room → STEMI end-to-end → RN Results/Debrief → reusable 3D patient/room polish → Anafilaksi → Patient AI + deterministic debrief facts → TestFlight/Play beta → mail outreach → kullanıcı sinyali geldikten sonra Educator Lite / daha fazla vaka.

# 26. Başlangıç görev backlog’u (ilk 30 issue)

| # | Issue |
| --- | --- |
| 1 | Create React Native TypeScript app shell and real-device iOS/Android smoke builds |
| 2 | Create Unity 6 URP simulation project and export as Unity as a Library for iOS/Android |
| 3 | Implement minimal RN ↔ Unity bridge: startSimulation / completed / error |
| 4 | Prove RN Home → full-screen Unity → RN Results round-trip on both platforms |
| 5 | Create clinical-core solution and Unity assembly reference boundary |
| 6 | Define case.schema.json v0 + shared caseVersion/attemptId contract |
| 7 | Implement CaseDefinition loader + validation |
| 8 | Implement SimulationState + immutable snapshot |
| 9 | Implement ApplyAction pipeline |
| 10 | Implement preconditions + visibility rules |
| 11 | Implement time cost + simulated clock |
| 12 | Implement transition evaluator with priority |
| 13 | Implement event timeline + before/after hashes |
| 14 | Implement scoring criterion primitive |
| 15 | Create headless replay test helper |
| 16 | Create STEMI toy case (5 actions) |
| 17 | Create RN Home / Cases / Case Briefing screens |
| 18 | Create ED resus room blockout in Unity |
| 19 | Create patient rig prefab + animation state controller |
| 20 | Create vitals monitor + StateSnapshot binding |
| 21 | Create Unity main action drawer UI |
| 22 | Create Patient / Exam / Orders / Treat / More components |
| 23 | Create backend /cases + /attempts API |
| 24 | Add Postgres schema/migrations |
| 25 | Create RN Results / Clinical Timeline / Replay screens |
| 26 | Create AI gateway interface + stub |
| 27 | Implement allowed-facts Patient AI validator |
| 28 | Add unified analytics event contract for RN + Unity |
| 29 | Add Sentry/error capture, build/version metadata and Unity runtime logging |
| 30 | Create TestFlight/Play beta + RN/Unity bridge regression release checklist |

# 27. Kaynaklar ve güncel doğrulamalar

Kullanıcı tarafından sağlanan kaynaklar:

Qaniva_Full_Code_Detayli_Rapor.pdf — Full Code competitor teardown, screen inventory, state-machine çıkarımı, scoring/AI/MVP önerileri (21.08.2026).

Qaniva_Kapsamli_Strateji_Raporu_Agustos_2026.pdf — strateji, pazar, ürün, teknoloji, AI safety ve 90 günlük plan (Ağustos 2026).

Full_Code_Screen_Inventory.csv — 105 ekran/state envanteri.

30 Ağustos 2026 web doğrulamaları:

Unity Learn – Ship your first mobile game: https://learn.unity.com/collection/ship-your-first-mobile-game

Unity Manual – Unity as a Library: https://docs.unity3d.com/Manual/UnityasaLibrary.html

Unity Manual – Addressables: https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/com.unity.addressables.html

React Native – Native Platform / Native Components: https://reactnative.dev/docs/native-platform

Expo – Add custom native code: https://docs.expo.dev/workflow/customizing/

Expo – Development builds: https://docs.expo.dev/develop/development-builds/introduction/

Apple – App Review Guidelines: https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/

Apple – TestFlight external testers: https://developer.apple.com/help/app-store-connect/test-a-beta-version/invite-external-testers

Google Play – testing tracks: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9845334

Google Play – Health Content and Services: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/16679511

Expo – EAS for React Native build/submit/update: https://docs.expo.dev/eas/

Not: Bu belge ürün/teknoloji planıdır; klinik kılavuz, hukuki görüş veya regülasyon uygunluk raporu değildir. Vaka içerikleri ilgili uzman hekimlerce doğrulanmalı ve mağaza/KVKK beyanları launch öncesi güncel mevzuatla tekrar kontrol edilmelidir.